****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УЙСКО-ЧЕБАРКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.12.2017г. № 80

Об утверждении муниципальной

программы « Благоустройство

населенных пунктов Уйско-Чебаркульского

сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Челябинской области»

на 2018 год

         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также в целях повышения качества благоустройства территории сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2018 год (Приложение).

       2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Уйско-Чебаркульского сельского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Уйско-Чебаркульского

сельского поселения                                                С.А. Бочкарь

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Уйско-Чебаркульского сельского поселения «Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация  Уйско-Чебаркульского сельского поселения |
| Соисполнители  муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | Отсутствуют |
| Програмноцелевые  инструменты | Отсутствуют |
| Основные цели муниципальной программы | Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Уйско-Чебаркульского сельского поселения |
| Основные задачи муниципальной программы | - проведение комплекса мероприятий по благоустройству населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения; - организация уличного освещения;  - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  - участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых отходов ;  - прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений:  - мероприятия по световому оформлению фасадов зданий и сооружений на территории Уйско-Чебаркульского сельского поселения;  - проведение комплекса работ по благоустройству населённых пунктов, в том числе:  - опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев;  - аккарицидная обработка мест массового  пребывания граждан;  - ликвидация несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения;  - текущий ремонт памятников;  - окрашивание улиц в весенне-летний период;  - уборка улиц в весенне-летний период |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - поддержание линий уличного освещения в исправном состоянии - замена светильников уличного освещения на энергоэффективные-проектрирование, прокладка;  - оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения;  - постановка на кадастровый учет объекта капитального строительства и оформление кадастрового паспорта;  - очистка от снега дорог в зимнее время года;  - отсутствие обращений граждан по данному вопросу;  - привлечение на контрактной основе лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок  - привлечение на контрактной основе лиц для производства покоса травы на землях, принадлежащих муниципальному образованию, в летне-осенний период  - уборка несанкционированных свалок с последующим вывозом и утилизацией ТБО;  - снос (обпил) деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам жизнеобеспечения с последующей утилизацией порубочного материала;  - установка и обустройство детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется  с 01.01.2018 года по 31.12.**2018 год**а |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований Уйско-Чебаркульского поселения на реализацию муниципальной программы в 2018 году составляет 663,0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния Уйско-Чебаркульского сельского поселения.  Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения |

**1.**      **Введение**

Программа «Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения в 2018  году» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Уйско-Чебаркульского сельского поселения Октябрьского муниципального района.

При разработке программы учитывались предложения населения Уйско-Чебаркульского сельского поселения предприятий и организаций, находящихся на территории поселения по благоустройству территории поселения.

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Благоустройству населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения необходимо уделить большое внимание, так как  территория Уйско-Чебаркульского сельского поселения большая, на ней находится 3 населенных пункта и постоянно проживает около 1190 жителей.

**3. Цель и задачи муниципальной  Программы**

Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство населенных пунктов сельского поселения

Обустройство мест массового отдыха и спорта населения.

**4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы**

    В результате реализации программных мероприятий произойдет:

- увеличение количества урн и скамеек;

- благоустройство мест массового отдыха населения;

- привлечение молодежи к физкультуре и спорту;

- уменьшение количества несанкционированных свалок и сухих деревьев;

-  увеличение количества благоустроенных родников;

- увеличение ограждений придомовых территорий и зон отдыха.

**5.**      **Финансовое обеспечение и сроки реализации  муниципальной Программы**

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Уйско-Чебаркульского сельского поселения на 2018 год.

Срок реализации программы  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.

**6. Исполнители  муниципальной Программы**

Исполнителями программы являются:

-  администрации Уйско-Чебаркульского сельского поселения ;

- Организации и предприятия, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности,  имеющие лицензии на право ведения  проектно-сметной, ремонтно-эксплутационной и другой деятельности, связанной с реализацией программы.

**7. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы**

Контроль за выполнением настоящей программы осуществляется Администрацией Уйско-Чебаркульского сельского поселения.

**8. Механизм реализации муниципальной Программы**

Реализация Программы будет осуществляться  организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией Уйско-Чебаркульского сельского поселения на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к муниципальной программе    **Мероприятия по муниципальной  программе**  **«Благоустройство  населенных пунктов  Уйско-Чебаркульского сельского поселения на  2018  год»**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник  финансирования | Срок  выполнения  мероприятия | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по  Программе (тыс. руб.) | | | Ответственный  за выполнение  Программы | Результаты  выполнения  программы | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 1. | установка скамеек и урн  (ежегодно по 10 скамеек и  10 урн) | Бюджет  Уйско-Чебаркульского  сельского  поселения | Ежегодно  до 01 ноября | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | 2 | Окос (или)  химическая обработка борщевика, сорной растительности ( конопля) (ежегодно по 10 Га.) | ежегодно  до 01 октября | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 3 | Вывоз несанкционированных мусорных свалок  (ежегодно по3000 м. куб.) | ежегодно  постоянно | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 |  | | 4 | Опиловка сухих деревьев (ежегодно по 110 штук) | ежегодно  до 01 августа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 6. | Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского  и спортивного оборудования  (по мере необходимости) | по мере необходимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 7. | Доукомплектование детской площадки новыми элементами  в п. Березовкий | ежегодно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 8. | Установка детских площадок в д. Уйско-Чебаркульская | до 01 сентября  2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 9. | Установка дополнительного уличного освещения |  | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | 10. | Благоустройство территории памятников д.Камышное, пос Березовский | до 01 ноября 2018 г. и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 11. | Благоустройства территории у «Обелиска Победы» в д.Уйско-Чебаркульская | до 01  сентября2018 г. | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  | | 12 | Ремонт и благоустройство колодцев в населенных  пунктах: д. Уйско-Чебаркульская (четыре колодца)  д. Камышное( 1 колодец) | ежегодно до 01 октября | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | 13 | Составление дефектно-сметной документации и проведение технического надзора (2,6 %) | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | **ВСЕГО:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |     Приложение №2    к муниципальной программе  **Планируемые  результаты реализации муниципальной Программы «Благоустройство**  **населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения  в 2018 году»**       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования  на  решение задачи | | Количественные  и качественные  показатели,  характеризующие  достижение  целей  и задач | Ед. измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | Бюджет  У-Чебаркульского  сельского  поселения  (тыс.руб.) | Другие  источники | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 1. | установка скамеек и урн | 0,0 | - | Иметь  установленными  скамеек – 30,  урн - 10 | шт. | Установлено  скамеек – 8,  урн - 2 | 10    3 | 0    0 | 0    0 | | 2. | Ремонт контейнерных площадок  для сбора ТБО в д.Уйско-Чебаркульская на территориях | 0,0 | - | привести в  хорошее  состояние  3 контейнерных  площадок | шт. | отремонтированы  шт.2 | 3 | 0 | 0 | | 3. | Окос (или)  химическая обработка борщевика, сорной растительности | 0,0 | - | окос 10 Га  земли, заросших  борщевиком, сорной растительностью | га | 2 | 3 | 0 | 0 | | 4. | Вывоз несанкционированных мусорных свалок | 0,0 | - | вывоз 3000 м.куб.  ТБО | м. куб. | 100 | 1 000 | 0 | 0 | | 5. | Опиловка сухих деревьев | 0,0 | - | опиловка  110 шт  сухих  деревьев | шт | 25 | 35 | 0 | 0 | | 6. | Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского  и спортивного оборудования | 0,0 | - | демонтаж  на сумму  150,0 | тыс.руб. | 0 | 00,0 | 0 | 0 | | 7. | Доукомплектование детских площадок новыми элементами  в п.Березовский | 0,0 | - | доукомплектотовать  1 детскую  площадку | шт | ранее  доукомплектовано | 1 | 1 |  | | 8. | Установка новых детских площадок  - 2 шт | 0,0 | - | довести  количество детских  площадок в поселении до   4 штук | шт | имеется в наличии 1 детская площадка | 2 | 1 | - | | 9. | Устройство новых цветников возле администр.зданий | 0,0 | - | Установить 4 цветника | шт | имеется в наличии 3 цветника возле администрации | 2 | 2 |  | | 10 | Дополнительное освещение; переход на диодное освещение | 0,0 | - |  | тыс.руб. | 0 | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 11 | Благоустройство территории памятников д.Камышное,п.Березовский | 0,0 | - | Ремонт, реставрация | тыс.руб. | 0 |  | 40,0 | 45,0 | | 12. | Благоустройство у «Обелиска Победы» в д.Уйско-Чебаркульская. | 0,0 | - | Благоустройство,  посадка  саженцев хвойных пород | Тыс руб |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 13 | Ремонт и благоустройство колодцев | 0,0 | - | приведение в порядок и благоустройство 5 | шт | отремонтировано | 2 | 2 | 1 |   [[Вверх]](http://www.xn----8sbachrb3byancpij6e.xn--p1ai/the-economy-of-settlements/program-to-2014/10_Blagoustrojstvo_territorii.php#UP) |