****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УЙСКО-ЧЕБАРКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.12.2017г. № 80

Об утверждении муниципальной

программы « Благоустройство

населенных пунктов Уйско-Чебаркульского

сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Челябинской области»

на 2018 год

         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также в целях повышения качества благоустройства территории сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2018 год (Приложение).

       2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Уйско-Чебаркульского сельского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Уйско-Чебаркульского

сельского поселения                                                С.А. Бочкарь

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Уйско-Чебаркульского сельского поселения «Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | АдминистрацияУйско-Чебаркульского сельского поселения  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммымуниципальнойпрограммы | Отсутствуют  |
| Програмноцелевыеинструменты | Отсутствуют |
| Основные цели муниципальной программы | Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Уйско-Чебаркульского сельского поселения |
| Основные задачи муниципальной программы | - проведение комплекса мероприятий по благоустройству населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения;- организация уличного освещения;- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых отходов ;- прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений: - мероприятия по световому оформлению фасадов зданий и сооружений на территории Уйско-Чебаркульского сельского поселения;- проведение комплекса работ по благоустройству населённых пунктов, в том числе:- опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев;- аккарицидная обработка мест массовогопребывания граждан;- ликвидация несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения;- текущий ремонт памятников;- окрашивание улиц в весенне-летний период;- уборка улиц в весенне-летний период |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - поддержание линий уличного освещения в исправном состоянии - замена светильников уличного освещения на энергоэффективные-проектрирование, прокладка; - оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения; - постановка на кадастровый учет объекта капитального строительства и оформление кадастрового паспорта; - очистка от снега дорог в зимнее время года; - отсутствие обращений граждан по данному вопросу; - привлечение на контрактной основе лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок - привлечение на контрактной основе лиц для производства покоса травы на землях, принадлежащих муниципальному образованию, в летне-осенний период - уборка несанкционированных свалок с последующим вывозом и утилизацией ТБО; - снос (обпил) деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам жизнеобеспечения с последующей утилизацией порубочного материала; - установка и обустройство детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется с 01.01.2018 года по 31.12.**2018 год**а |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований Уйско-Чебаркульского поселения на реализацию муниципальной программы в 2018 году составляет 663,0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния Уйско-Чебаркульского сельского поселения.Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения |

**1.**      **Введение**

Программа «Благоустройство населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения в 2018  году» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Уйско-Чебаркульского сельского поселения Октябрьского муниципального района.

При разработке программы учитывались предложения населения Уйско-Чебаркульского сельского поселения предприятий и организаций, находящихся на территории поселения по благоустройству территории поселения.

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Благоустройству населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения необходимо уделить большое внимание, так как  территория Уйско-Чебаркульского сельского поселения большая, на ней находится 3 населенных пункта и постоянно проживает около 1190 жителей.

           **3. Цель и задачи муниципальной  Программы**

Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство населенных пунктов сельского поселения

Обустройство мест массового отдыха и спорта населения.

**4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы**

    В результате реализации программных мероприятий произойдет:

- увеличение количества урн и скамеек;

- благоустройство мест массового отдыха населения;

- привлечение молодежи к физкультуре и спорту;

- уменьшение количества несанкционированных свалок и сухих деревьев;

-  увеличение количества благоустроенных родников;

- увеличение ограждений придомовых территорий и зон отдыха.

**5.**      **Финансовое обеспечение и сроки реализации  муниципальной Программы**

 Источником финансирования Программы являются средства бюджета Уйско-Чебаркульского сельского поселения на 2018 год.

 Срок реализации программы  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

 Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.

**6. Исполнители  муниципальной Программы**

Исполнителями программы являются:

-  администрации Уйско-Чебаркульского сельского поселения ;

- Организации и предприятия, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности,  имеющие лицензии на право ведения  проектно-сметной, ремонтно-эксплутационной и другой деятельности, связанной с реализацией программы.

 **7. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы**

Контроль за выполнением настоящей программы осуществляется Администрацией Уйско-Чебаркульского сельского поселения.

**8. Механизм реализации муниципальной Программы**

Реализация Программы будет осуществляться  организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией Уйско-Чебаркульского сельского поселения на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1к муниципальной программе**Мероприятия по муниципальной  программе****«Благоустройство  населенных пунктов  Уйско-Чебаркульского сельского поселения на  2018  год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источникфинансирования  | Сроквыполнениямероприятия | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования поПрограмме (тыс. руб.) | Ответственныйза выполнениеПрограммы | Результатывыполненияпрограммы |
|  2018 г. |  2019 г. |  2020 г. |
| 1. |  установка скамеек и урн  (ежегодно по 10 скамеек и10 урн) | БюджетУйско-Чебаркульскогосельскогопоселения  | Ежегоднодо 01 ноября | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 2 | Окос (или)  химическая обработка борщевика, сорной растительности ( конопля) (ежегодно по 10 Га.) | ежегоднодо 01 октября | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 3 | Вывоз несанкционированных мусорных свалок  (ежегодно по3000 м. куб.) | ежегоднопостоянно | 0,0 |  0,0 | 00,0 | 00,0 |   |
| 4 | Опиловка сухих деревьев (ежегодно по 110 штук) | ежегоднодо 01 августа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 6. | Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского  и спортивного оборудования  (по мере необходимости) | по мере необходимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Доукомплектование детской площадки новыми элементами  в п. Березовкий | ежегодно  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Установка детских площадок в д. Уйско-Чебаркульская | до 01 сентября2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Установка дополнительного уличного освещения |  | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 10. | Благоустройство территории памятников д.Камышное, пос Березовский | до 01 ноября 2018 г. и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 11. | Благоустройства территории у «Обелиска Победы» в д.Уйско-Чебаркульская | до 01  сентября2018 г. | 0,0 | - |  0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Ремонт и благоустройство колодцев в населенных  пунктах: д. Уйско-Чебаркульская (четыре колодца)д. Камышное( 1 колодец) | ежегодно до 01 октября | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Составление дефектно-сметной документации и проведение технического надзора (2,6 %) | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|   | **ВСЕГО:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

Приложение №2  к муниципальной программе**Планируемые  результаты реализации муниципальной Программы «Благоустройство****населенных пунктов Уйско-Чебаркульского сельского поселения  в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования  нарешение задачи |  Количественныеи качественныепоказатели,характеризующиедостижениецелей  и задач |  Ед. измерения |  Базовоезначениепоказателя(на началореализацииПрограммы) |  Планируемое значение показателя по годам  реализации |
| Бюджет У-Чебаркульскогосельскогопоселения(тыс.руб.) | Другиеисточники | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. |  установка скамеек и урн  | 0,0 | - | Иметь установленнымискамеек – 30,урн - 10 | шт. | Установленоскамеек – 8,урн - 2 |  10 3 |  0 0 |  0 0 |
| 2. | Ремонт контейнерных площадок  для сбора ТБО в д.Уйско-Чебаркульская на территориях  | 0,0 | - | привести вхорошеесостояние3 контейнерныхплощадок | шт. | отремонтированы шт.2 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Окос (или)  химическая обработка борщевика, сорной растительности | 0,0 | - | окос 10 Газемли, заросшихборщевиком, сорной растительностью | га | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Вывоз несанкционированных мусорных свалок  | 0,0 | - | вывоз 3000 м.куб.ТБО | м. куб. | 100 | 1 000 | 0 | 0 |
| 5. | Опиловка сухих деревьев | 0,0 | - | опиловка110 штсухихдеревьев | шт | 25 | 35 | 0 | 0 |
| 6. | Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского  и спортивного оборудования  | 0,0 | - | демонтажна сумму150,0 | тыс.руб. | 0 | 00,0 | 0 | 0 |
| 7. | Доукомплектование детских площадок новыми элементами  в п.Березовский | 0,0 | - | доукомплектотовать1 детскуюплощадку | шт | ранее доукомплектовано | 1 | 1 |  |
| 8. | Установка новых детских площадок  - 2 шт | 0,0 | - | довестиколичество детскихплощадок в поселении до 4 штук | шт | имеется в наличии 1 детская площадка | 2 | 1 | - |
| 9. | Устройство новых цветников возле администр.зданий  | 0,0 | - | Установить 4 цветника | шт | имеется в наличии 3 цветника возле администрации | 2 | 2 |  |
| 10 | Дополнительное освещение; переход на диодное освещение | 0,0 | - |  | тыс.руб. | 0 | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 11 | Благоустройство территории памятников д.Камышное,п.Березовский | 0,0 | - | Ремонт, реставрация | тыс.руб. | 0 |   |  40,0 | 45,0 |
| 12. | Благоустройство у «Обелиска Победы» в д.Уйско-Чебаркульская.  | 0,0 | - |  Благоустройство,посадкасаженцев хвойных пород | Тыс руб |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Ремонт и благоустройство колодцев | 0,0 | - | приведение в порядок и благоустройство 5  | шт | отремонтировано   | 2 | 2 | 1 |

[[Вверх]](http://www.xn----8sbachrb3byancpij6e.xn--p1ai/the-economy-of-settlements/program-to-2014/10_Blagoustrojstvo_territorii.php#UP) |